Planificacion de Proyectos

Eva2

Nombre Boris Alarcon

Indice

[2 Introducion 2](#_Toc181619592)

[3. GESTIÓN DE ALCANCE 2](#_Toc181619593)

[4. GESTIÓN DE cronograma 2](#_Toc181619594)

[5. GESTIÓN DE costos 3](#_Toc181619595)

[6. GESTIÓN DE comunicaciones 3](#_Toc181619596)

[7. GESTIÓN DE calidad 3](#_Toc181619597)

[8. conclusion 3](#_Toc181619598)

[9. bibliografia 4](#_Toc181619599)

# 2 Introducion

El proyecto de implementación de una intranet corporativa busca unificar el acceso a información relevante entre las distintas unidades de negocio del holding Supersonic. Esta plataforma será fundamental para fomentar una cultura organizativa cohesiva, mejorar la colaboración y optimizar los procesos internos. La intranet se desarrollará utilizando SharePoint, con almacenamiento en la nube, y se espera que reemplace las intranets individuales existentes en cada unidad.

## 3. GESTIÓN DE ALCANCE

**3.1 Documento de Requisitos**

El documento de requisitos incluye:

* **Accesibilidad**: La intranet debe ser accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet.
* **Autenticación**: Sistema de autenticación seguro y confiable para usuarios.
* **Contenido**: Debe incluir documentos, políticas, formularios y un directorio de empleados.
* **Interactividad**: Funcionalidades como foros de discusión y encuestas.
* **Mantenimiento**: Provisión de herramientas de fácil uso para la actualización de contenido.

**3.2 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). Archivo addjunto**

## 4. GESTIÓN DE cronograma

**4.1 Definición de Actividades**

Las actividades del proyecto se organizarán en las siguientes fases:

1. **Inicio del Proyecto**: 1 mes
2. **Planificación**: 2 meses
3. **Desarrollo**: 4 meses
4. **Pruebas**: 2 meses
5. **Implementación**: 1 mes
6. **Cierre del Proyecto**: 1 mes

## 5. GESTIÓN DE costos

**5.1 Plan de Costos**

Se estima que el costo total del proyecto no debe superar los US$100,000. El desglose de costos es el siguiente:

* **Desarrollo de Software**: US$40,000
* **Infraestructura en la Nube**: US$15,000
* **Capacitación**: US$10,000
* **Pruebas y Evaluación**: US$10,000
* **Contingencias**: US$5,000
* **Otros Gastos**: US$20,000

## 6. GESTIÓN DE comunicaciones

**6.1 Plan de Gestión de Comunicaciones**

* **Reuniones Semanales**: Actualizaciones del progreso del proyecto.
* **Informes Mensuales**: Documentación del avance y ajustes necesarios.
* **Canales de Comunicación**: Uso de correos electrónicos, chats y videoconferencias para la coordinación.

## 7. GESTIÓN DE calidad

**7.1 Plan de Gestión de Calidad**

* **Estándares de Calidad**: Asegurar que el desarrollo siga los estándares de calidad de software.
* **Revisión de Código**: Implementar revisiones de código periódicas.
* **Feedback de Usuarios**: Recoger retroalimentación de los empleados durante las pruebas.

## 8. conclusion

La implementación de la intranet corporativa representa una oportunidad significativa para Supersonic. Al mejorar la comunicación y la eficiencia operativa, se espera que este proyecto contribuya a una cultura organizativa más unificada y efectiva. La planificación cuidadosa y la gestión adecuada de recursos serán claves para el éxito de esta iniciativa.

## 9. bibliografia

Project Management Institute. (2021). *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*.

Microsoft. (2023). *SharePoint Documentation*.

Agile Alliance. (2022). *Agile Project Management*.

Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*.