**Estructura de desglose**

**del trabajo (EDT)**

**Implementación de Intranet Corporativa**

***Fecha: 04/11/2024***

**Tabla de contenido**

Información del proyecto 3

Vista jerárquica 3

# 

# Información del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | supersonic |
| Proyecto | Implementación de Intranet Corporativa |
| Fecha de preparación | 04-11-2024 |
| Cliente | Supersonic Holding |
| Patrocinador principal | Cristian alarcon |
| Gerente de proyecto | Boris Alarcon |

# Vista jerárquica

|  |
| --- |
| Proyecto de Implementación de Intranet Corporativa 1.1 Análisis de Requisitos  1.1.1 Reuniones con Stakeholders  1.1.2 Documentación de Requisitos 1.2 Diseño de la Intranet  1.2.1 Diseño de Interfaz de Usuario  1.2.2 Arquitectura del Sistema 1.3 Desarrollo  1.3.1 Configuración de SharePoint  1.3.2 Desarrollo de Funcionalidades 1.4 Pruebas  1.4.1 Pruebas de Usuario  1.4.2 Pruebas de Integración 1.5 Implementación  1.5.1 Capacitación a Usuarios  1.5.2 Go Live 1.6 Evaluación y Cierre  1.6.1 Evaluación de Resultados  1.6.2 Documentación Final |
|  |